**Nhật kí hoạt động nhóm 4 – Tuần 4.**

1. **Thông tin của nhóm.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên | Vai trò | Liên hệ |
| Nguyễn Kiêm Hiếu | Giảng viên hướng dẫn | hieunk@soict.hust.edu.vn |
| Nguyễn Bá Khải | Trưởng nhóm | khai199733@gmail.com |
| Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên | giangnguyenhoangda@gmail.com |
| Trần Văn Sang | Thành viên | tranvansangdv@gmail.com |
| Lê Văn Thịnh | Thành viên | thinh.levanlvt@gmail.com |

Người viết nhật kí tuần 4: Nguyễn Bá Khải

1. **Nhật ký hoạt động.**

14/10/2018: Giang nộp thiết kế, nhưng còn sai sót. Khải chỉ ra lỗi sai, yêu cầu Giang sửa lại.

15/10/2018: Giang sửa lại thiết kế nhưng vẫn sai sót. Khải hoàn thành nốt phần thiết kế của Giang. Giao cho giang thiết kế giao diện. Khải nhắc nhở các thành viên còn lại cần trao đổi nhiều hơn trong quá trình thiết kế

17/10/2018: Thịnh nộp thiết kế, nhưng sai rất nhiều. Khải chỉ ra lỗi và yêu cầu sửa lại

18/10/2018 (deadline thiết kế của nhóm): Do các thành viên chưa hoàn thành nên dời deadline sang 20/10/2018.

20/10/2018: Các thành viên vẫn chưa hoàn thành, Khải bắt đầu hoàn thiện nốt thiết kế và tài liệu SDD. Yêu cầu các thành viên khác tìm hiểu công việc giai đoạn sau.